РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### От  04.04. 2019 года № 53

«О проведении весенних субботников по санитарной очистке территории Симского городского поселения в 2019г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Симского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и  провести в период с 22 апреля 2019г. по 06 мая 2019г. весенние субботники по санитарной очистке территории города от зимних накоплений мусора с привлечением населения, в том числе учащихся Симского механического техникума и школьников.

2. Для координации работ и оказанию практической помощи в проведении субботников создать рабочую комиссию  в составе:

Председатель комиссии:

Вершков С. Н.– начальник отдела РИиБ администрации Симского городского поселения

Члены комиссии:

Яровикова И.В.- председатель Совета депутатов Симского городского поселения

Шорнина  О.А.–ст. инспектор отдела РииБ администрации Симского городского

поселения

Дромашко Ю. Е.– зам.главы администрации Симского

городского поселения

Енбеков С. Н. – директор управляющей организации ООО «Симское ЖКХ»

(по согласованию)

3. Утвердить План проведения субботников по санитарной очистке территорий Симского городского поселения (Приложение № 1).

4.  Начальнику отдела РИиБ администрации Симского  городского поселения (Вершкову С. Н.):

- подготовить и направить обращения по санитарной очистке  и приведению в порядок закреплённых территорий (приложение № 2) руководителям организаций и учреждений, индивидуальным предпринимателям;

- предоставлять обобщённую информацию о ходе проведения субботников в администрацию  Ашинского муниципального района в установленные сроки.

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям произвести в указанные сроки очистку закреплённых за ними территорий с вывозом мусора в установленном порядке (через регионального оператора).

6. Рекомендовать ООО «Симское ЖКХ » (Енбеков С. Н.) в срок до 19.04.2019г. представить для утверждения график проведения субботников на придомовых территориях многоквартирных домов, совместно со старшими по домам организовать его выполнение, оказать содействие в обеспечении инвентарем.

7. ИП Антипиной С.А. организовать уборку территорий городских кладбищ и прилегающих к ним территорий.

8. Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации Симского  городского поселения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Симского городского поселения Гафарова Р.Р.

Глава администрации

Симского городского поселения	А. Д. Решетов

Приложение № 1

к Постановлению

от  04.04. 2019г. № 53

ПЛАН

проведения субботников по санитарной очистке территорий

Симского городского поселения

| № п/п | Дата проведения | Закреплённая территория | Транспорт для вывоза мусора | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.04.2019г. | ул. Линейная, ул. Гагарина | Согласовывается заблаговременно | Сорокин А.В. Караваев В.А. |  |
| 2 | 22.04.2019г. | ул. Заводская |  | Заико В.Я. Караваев В.А. |  |
| 3 | 23.04.2019г. | ул. Курчатова |  | Родионова Г.А. Булыкина Ю.В. |  |
| 4 | 23.04.2019г. | ул. Железнодорожная |  | Байгушкина О.А. Волкова Е.Н |  |
| 5 | 24.04.2019г. | ул. Володарского |  | Джабраилов А.Ш. Дромашко Ю.Е. |  |
| 6 | 24.04.2019г. | ул. Кирова |  | Тимаков С.П. Вершков С.Н. |  |
| 7 | 25.04.2019г. | ул. Давыдова, ул. Гузакова |  | Князева И.А. Булыкина Ю.В. |  |
| 8 | 26.04.2019г. | ул. Пушкина |  | Хазбулин А.В. Вершков С.Н. |  |
| 9 | 29.04.2019г. | ул. Октября |  | Гусев А.А. Гафаров Р.Р. |  |
| 10 | 29.04.2019г. | ул. 40 лет Октября |  | Иванов А.В. Гафаров Р.Р. |  |
| 11 | 30.04.2019г. | ул. Революции |  | Скарлыгин А.В. Дромашко Ю.Е. |  |
| 12 | 30.04.2019г. | Базарный переулок |  | Дрыганов А.И. Волкова Е.Н |  |
| 13 | 30.04.2019г. | Милицейский переулок |  | Волчёк А.А. Гафаров Р.Р. |  |
| 14 | По графику ООО «Симское ЖКХ» | Придомовые территории |  | Енбеков С. Н. |  |
| 15 | с 22.04.2019г. по 06.05.2019г. | Территории учреждений, организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей |  | Руководители учреждений, организаций, предприятий, индивидуальные предприниматели | Дата проведения согласно данного плана по улицам. |
| 16 | с 22.04.2019г. по 06.05.2019г. | Улицы частного сектора |  | Яровикова И.В. | Вывоз мусора по графику ООО «Симское ЖКХ» |

Начальник отдела РИиБ администрации Симского городского поселения                            С.Н. Вершков