Протокол №4

заседания общественной комиссии о ходе выполнения работ по благоустройству парка ДК в рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2023г.

в Симском городском поселении.

31 июля 2023 года.

Общественная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Захарова Юлия Андреевна – заместитель главы Симского городского поселения

Секретарь комиссии:

Волкова Елена Николаевна – начальник экономического отдела администрации Симского городского поселения

Члены комиссии:

Джабраилов Андрей Шадидович – депутат Совета депутатов Симского городского поселения;

Волкова Наталья Васильевна – председатель Симского городского отделения Челябинской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов;

Мошкин Сергей Леонтьевич - депутат Совета депутатов Симского городского поселения, директор МКУ «Спортивный комплекс им.Пузикова Г.М.;

Кораблев Виктор Геннадьевич – депутат Совета депутатов Симского городского поселения, предприниматель;

Сулимов Сергей Геннадьевич – депутат, директор МКУ «Симский городской Дворец культуры» Енбеков Сергей Николаевич – директор УК ООО «Симское ЖКХ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ходе реализации мероприятий по общественной территории парк Дворца культуры в 2023году.

Комиссия рассмотрела заключенные контракты:

- по Муниципальному контракту № 01693000629220000720001 на выполнение работ по благоустройству парка дворца культуры в г.Сим, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Подрядчик ООО «Уралспецстрой», срок выполнения работ с 01.06.2023г по 31.08.2023г. работы выполняются. Процент выполнения работ 60%

- по Муниципальному контракту № 01693000629230000030001 на выполнение работ по благоустройству парка дворца культуры в г.Сим, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Монтаж навеса. Подрядчик ИП Зверовщиков Константин Юрьевич. Срок выполнения работ 01.06.2023г. по 31.08.2023г. Работы выполняются. Процент выполнения 90%

- по Муниципальному контракту № 44 на выполнение работ по благоустройству парка дворца культуры в г.Сим, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 7 марта 2023 г. Устройство качели и урны. Подрядчик ООО «Газоны Урала». Срок выполнения работ 01.07.2023г по 01.09.2023г. Подрядчик готов приступить к выполнению работ по окончанию монтажа навеса.

Председатель комиссии Захарова Ю.А.

Секретарь комиссии Волкова Е.Н.