**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава Симского городского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д.Решетов**

**Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы» за 2018год**

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной

городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы» за 2018год

Постановление администрации Симского городского поселения от 19.12.2017г. №197 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы».

Постановление администрации Симского городского поселения от 30.03.2018г. №20 О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Постановление администрации Симского городского поселения от 28.09.2018г. №110 О внесении изменений в Муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Срок реализации программы 2018 -2022 годы

Общий объем финансирования составляет: 20030,493 тыс.руб., в том числе за счет ФБ – 15764,715 тыс.руб., за счет средств ОБ – 3753,278 тыс.руб., за счет средств МБ -512,300 тыс.руб., в том числе 2018 год общий объем составляет 4 076 933 руб.

Исполнено 4 076 932,99руб., выполнение составило 100%.

В рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Срок выполнения | Выполнено/не выполнено | Причины не выполнения | Объем финансирования | Оценка эффективности |
| Благоустройство дворовых территорий: ул.Пушкина 19; ул.Володарского 78, ул.Революции 9; ул.Кирова 30; ул.Кирова 26, ул.Кирова28;  Революции 10, Революции 11, Кирова19 | 01.05.2018 по 01.12.2018г | выполнено |  | ФБ-1782152,22 ОБ-418059,90 МБ-62436,13 | 1 |
| Благоустройство общественной территории: Центральная ул.Кирова | 01.05.2018г по 01.10.2018г | выполнено |  | ФБ-1429003,17 ОБ-335217,68 МБ-50063,89 | 1 |
| ИТОГО | | | | 4076933 из них ФБ-3 211 155,39 ОБ-753 277,58 МБ-112500,02 | 1 |

Программа реализована в полном объеме.

Оценка целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Год реализации в программе** | | |
| **Утверждено в программе 2018 год** | **Достигнуто в программе** | **Отклонение** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 5 | 5 | 0 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м | 36070,91 | 36070,91 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 10,2 | 10,2 | 0 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 1545 | 1874,9 | +329,9 |
| Доля общественных территорий | % | 0,66 | 0,67 | +0,01 |
|  |  |  |  |  |
| **Итоговая сводная оценка (S)** | **х** | **х** | **х** | **х** |

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод – муниципальная программа является эффективной.

Начальник экономического отдела Е.Н.Волкова