| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ________________________ Р.Р. Гафаров Начальник отдела по юридическим вопросам и социальной политике администрации Симского городского поселения ____________________ В.А. Караваев Заместитель главы администрации - начальник финансового отдела администрации Симского городского поселения _____________________ Н.П. Кадышева Ведущий специалист экономического отдела администрации Симского городского поселения ________________________ Ю.В. Булыкина | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _____________________ А.Д. Решетов |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС к жилому дому № 34 по ул. 40 лет Октября и зданию бывшего ГПТУ № 7 г. Сим Ашинского района Челябинской области

г. Сим                                                                                               «___» _____________  2017 г.

Администрация  Симского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Решетова Алексея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с  другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме № ___ от «___» ___________ 2017 г.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту трубопроводов отопления и ГВС к жилому дому № 34 по ул. 40 лет Октября и зданию бывшего ГПТУ № 7 г. Сим Ашинского района Челябинской области  (далее - объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту) и утвержденной локальной сметой (Приложение 2 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

Идентификационный код закупки: 173740100130074570100100200204221244.

1.3. Дата начала выполнения работ Подрядчиком: «01» июля 2017 года.

Дата окончания выполнения работ Подрядчиком: «31» июля 2017 года.

1.4. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ № 7.

1.5. Техническим надзором, упоминаемом в тексте настоящего контракта, будет являться:   МКУ «Заказчик по капитальному строительству».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего контракта составляет ____________ (________________________) рублей ___ копеек, (в зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством указывается, в том числе НДС с расшифровкой или НДС не облагается):

-  ___________________ (___________________) рублей ___ копеек, (в зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством указывается, в том числе НДС с расшифровкой или НДС не облагается) - за счет субсидий Челябинской области.

-  ___________________ (___________________) рублей ___ копеек, (в зависимости от способа налогообложения Подрядчика в соответствии с действующим законодательством указывается, в том числе НДС с расшифровкой или НДС не облагается) - за счет средств местного бюджета.

2.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту.

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата работ производится за полностью выполненный объем работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и представления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если подрядчик является плательщиком НДС).

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести удержание неустойки (пени, штрафа) из суммы обеспечения исполнения контракта или произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. «Подрядчик» обязуется:

3.1.1. Выполнить из своих материалов, своими (и (или) привлеченными) силами и средствами комплекс работ по капитальному ремонту объекта, в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение 2 к настоящему контракту) с учетом требований к используемым материалам, указанных в техническом задании (Приложение 1 к настоящему контракту), с надлежащим качеством, с соблюдением требований СНиП, ГОСТ, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, в пределах общей стоимости работ, указанной в  п. 2.1. настоящего контракта.

3.1.2. Перед началом выполнения работ представить Техническому надзору и Заказчику график выполнения работ.

3.1.3. Официально известить Заказчика и Технический надзор (не позднее 2-х рабочих дней) о начале осуществления работ по капитальному ремонту объекта путем направления Заказчику и Техническому надзору письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом. Датой исполнения Подрядчиком данной обязанности считается день получения Заказчиком и Техническим надзором письменного извещения.

3.1.4. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период капитального ремонта объекта на территории производства работ. Обеспечить оплату за потребляемую электроэнергию.

3.1.5. Обеспечить поставку материалов для капитального ремонта объекта. Все поставляемые материалы должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество и возможность применения при выполнении работ на объекте. Ответственность за сохранность всех поставленных для капитального ремонта объекта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

3.1.6. По требованию Заказчика и (или) Технического надзора предоставить сертификаты качества на применяемые материалы и/или декларацию о соответствии материалов (если применяемый материал содержится в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации или в едином перечне продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса от Заказчика и (или) Технического надзора.

3.1.7. При выполнении работ применять новые, ранее не использованные материалы.

3.1.8.	По запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня представлять информацию о ходе выполнения работ в рабочее время.

3.1.9. Немедленно предупредить Заказчика и Технический надзор о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.10. За свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, определенные Заказчиком и (или) Техническим надзором, а если срок не определен, то в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика и (или) Технического надзора об устранении недостатков.

3.1.11. В случае повреждения строений и (или) коммуникаций, устранить за счет собственных средств данные повреждения в течение двух дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком, Техническим надзором или собственником данных строений и коммуникаций.

3.1.12. При проведении работ обеспечить мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. В процессе производства работ персонал Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций должен быть одет в специальную форму. Подрядчик обеспечивает наличие указанной формы за счет собственных средств.

3.1.13. Обеспечить ведение на объекте рабочей организационно-технологической документации, которая включает в себя: наличие права на ведение работ (свидетельство о допуске к видам работ выданное саморегулируемой организацией); общие журналы работ; акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций; паспорта и сертификаты на применяемые материалы.

3.1.14. Официально за 3 дня известить Заказчика и Технический надзор о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Техническим надзором скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и Технического надзора, в случае, когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием, по требованию Заказчика и (или) Технического надзора Подрядчик  обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика и (или) Технического надзора, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика и (или) Технического надзора в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом Подрядчик не освобождается от ответственности за качество выполненных работ. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика и (или) Технического надзора производится за его счет.

3.1.15. В двухдневный срок после завершения работ на объекте вывезти строительный мусор.

3.1.16. До сдачи результата выполненных работ Заказчику Подрядчик обязуется обеспечить сохранность объекта,  нести риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта.

3.1.17. Нести ответственность перед Техническим надзором и Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными подрядными организациями, за координацию их деятельности.

3.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

3.1.19.	Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе исполнения настоящего контракта.

3.2. «Подрядчик» вправе:

3.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту субподрядные организации.

3.2.2. Требовать своевременной приемки и оплаты выполненных работ.

3.3. «Заказчик» обязуется:

3.3.1. Оказать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

3.3.2. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.

3.3.3. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.

3.3.4. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

3.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему контракту.

3.4.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ в любое удобное для него время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.5.Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4.6. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету контракта документацию и информацию.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. После полностью выполненных работ Подрядчик представляет Техническому надзору следующие документы (оригинал в 4-х экземплярах): форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», счет, счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС).

4.2. Технический надзор в течение 5 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или в тот же срок направляет обоснованный отказ.

4.3. Повторная приемка работ осуществляется в порядке, указанном в п.3.1, п. 3.2 настоящего контракта.

4.4. Технический надзор принятые и оформленные в установленном порядке документы представляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения форм КС-3 и КС-2 от Технического надзора подписывает их.

4.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.7. В случае несоответствия результатов работ сметной документации и требованиям строительных норм и правил, Подрядчик обязан устранить все недостатки без дополнительной оплаты. Срок выполнения работ Подрядчиком указан с учетом времени устранения недостатков.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

5.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 5.3. контракта.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается 3 (три) года с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то  Подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

5.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранения дефектов в течение 10 дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса  Российской Федерации, Заказчик  вправе устранить выявленные дефекты с привлечением третьих лиц и потребовать от  Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, выявленных Сторонами, являющихся предметом контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств  Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа составляет ______________ (_______________) рублей ___ копеек (2,5% от цены контракта).

6.3. Ответственность Подрядчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязан потребовать от Подрядчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена настоящего контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по настоящему контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.3.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных настоящим контрактом,  Подрядчик выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

Размер штрафа составляет _____________ (________________) рублей ___ копеек (10% от цены контракта).

Размер штрафов, пеней определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г.  № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по контракту.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, в течение двух рабочих дней с начала возникновения и прекращения обстоятельства известить в письменной форме другую Сторону.

## 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего контракта составляет 75 181 (семьдесят пять тысяч сто восемьдесят один) рубль 75 копеек (5% начальной (максимальной) цены контракта) и включает в себя все обязательства Подрядчика по настоящему контракту. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, выданной банком или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет,  в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, если Подрядчик не предоставил информацию, подтверждающую его добросовестность, на дату подачи заявки.

8.2. Срок действия обеспечения контракта распространяется на весь период срока действия настоящего контракта.

8.3. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта перестало обеспечивать обязательства Подрядчика по контракту (в случае, если обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской гарантии), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения контракта.

8.5. В банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения контракта представлено в форме банковской гарантии) включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.7. В случае внесения денежных средств, в качестве  обеспечения исполнения контракта, указанные средства возвращаются  Подрядчику Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных  дней  со дня исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту, подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов  или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту решаются в Арбитражном суде Челябинской области.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение контракта допускается:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении возможно в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом, объема работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

11.2. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным пунктом 11.1 настоящего контракта, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим соглашением и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 30.09.2017 г.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| «ЗАКАЗЧИК»: Администрация Симского городского поселения Адрес: 456020, г. Сим, ул. Пушкина, д.6 ИНН 7401001300 КПП 745701001 р/с 40204810600000000291 в Отделении Челябинск, г. Челябинск БИК 047501001 тел. (35159) 78-4-27 факс (35159) 79-0-80 E-mail: admsim@chel.surnet.ru Глава администрации Симского городского поселения __________________ А.Д. Решетов МП «___» __________________ 2017 г. | «ПОДРЯДЧИК»: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «___» __________ 2017 г. № ___

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ___________ Р. Р. Гафаров «____» _____________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А. Д. Решетов «____» ____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на капитальный ремонт трубопроводов отопления и ГВС к жилому дому № 34 по ул. 40 лет Октября и зданию бывшего ГПТУ № 7 г. Сим Ашинского района Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г.Сим, ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7.

Срок выполнения работ:

- начальный срок  –  «01» июля 2017 г.

- конечный срок    –   «31» июля 2017 г.

табл. №1

Выполняемые работы.

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Произвести демонтаж трубопровода отопления и ГВС | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |
| 2. | Произвести монтаж трубопровода отопления и ГВС | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |
| 3. | Произвести заделку технологических проходов | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |
| 4. | Произвести антикоррозийную обработку трубопровода отопления | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |
| 5. | Установить теплоизоляцию трубопроводов | ул. 40 лет Октября, между домом № 34 и бывшим зданием ГПТУ№7. |

табл. №2

Наименование и характеристики используемых товаров.

| № п/п | № позиции в смете | Наименование | Техническое требование заказчика (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара) (Формируются на основании предложений участника аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23 | Люк легкий полимерный неармированный (ЛЛП). | Диаметр крышки – 625 мм. Толщина крышки – 40 мм. Диаметр обоймы – 770 мм. Высота обоймы – 100 мм. Вес – 40 кг. Нагрузка – _____ тонн. Люк смотрового колодца должен соответствовать ГОСТ 3634-99. |
| 2. | 42 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской | Наружный диаметр трубы – 133 мм. Из стали марки: ________. Толщина стенки – _______мм. Масса одного метра трубы – _______ кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. |
| 3. | 47 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской | Наружный диаметр трубы – 108 мм. Из стали марки: ________. Толщина стенки – _____ мм. Масса одного метра трубы – _________ кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. |
| 4. | 51 | Труба стальная электросварная прямошовная со снятой фаской | Наружный диаметр трубы – 159 мм. Из стали марки: ________. Толщина стенки – _______ мм. Масса одного метра трубы – __________ кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91. |
| 5. | 31 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой обыкновенная (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 60,0 мм. Из стали марки: ________. Диаметр условного прохода – ________ мм. Толщина стенки – ________мм. Масса одного метра трубы – _______ кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 6. | 34 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой обыкновенная (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 88,5 мм. Из стали марки: ________. Диаметр условного прохода – _________ мм. Толщина стенки – ________ мм. Масса одного метра трубы – __________ кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 7. | 37 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой легкая (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 114,0 мм. Из стали марки: ________. Диаметр условного прохода – ________ мм. Толщина стенки – ________ мм. Масса одного метра трубы – __________ кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 8. | 53 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой обыкновенная (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 26,8 мм. Из стали марки: ________. Диаметр условного прохода – _________ мм. Толщина стенки – _______ мм. Масса одного метра трубы – __________ кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 9. | 54 | Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой обыкновенная (оцинкованная) | Наружный диаметр трубы – 48 мм. Из стали марки: ________. Диаметр условного прохода – ________ мм. Толщина стенки – _______ мм. Масса одного метра трубы – _________ кг. Труба должна соответствовать ГОСТ 3262-75. |
| 10. | 55 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 108 мм. Диаметр условного прохода – 100 мм. Толщина стенки – _______ мм. Масса отвода – ________ кг. Марка стали: __________. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. |
| 11. | 56 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 133 мм. Диаметр условного прохода – 125 мм. Толщина стенки – ______мм. Масса отвода – _________кг. Марка стали: __________. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. |
| 12. | 57 | Отвод | Отвод 90º с радиусом кривизны R=1,5 Ду на РУ до 16 МПа (160 кгс/см²). Наружный диаметр – 159 мм. Диаметр условного прохода – 150 мм. Толщина стенки – ________мм. Масса отвода – ________кг. Марка стали: ____________. Отвод должен соответствовать ГОСТ 17375-2001. |
| 13. | 91 | Отвод | Отвод фольгированный ППУ Наружный диаметр стальной трубы – 57 мм. Толщина стенки стальной трубы – 3 мм. Толщина ППУ – 31,5 мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. |
| 14. | 92 | Отвод фольгированный ППУ | Наружный диаметр стальной трубы – 89 мм. Толщина ППУ – 32,5 мм. Толщина стенки стальной трубы – _________ мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. |
| 15. | 93 | Отвод фольгированный ППУ | Наружный диаметр стальной трубы – 108 мм. Толщина ППУ – 33 мм. Толщина стенки стальной трубы – _________ мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. |
| 16. | 94 | Отвод фольгированный ППУ | Наружный диаметр стальной трубы – 133 мм. Толщина ППУ – 42,5 мм. Толщина стенки стальной трубы – __________ мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. |
| 17. | 95 | Отвод фольгированный ППУ | Наружный диаметр стальной трубы – 159 мм. Толщина ППУ – 41,5 мм. Толщина стенки стальной трубы – ____________ мм. Отвод должен соответствовать ГОСТ 30732-2006. |
| 18. | 58 | Отвод оцинкованный | Технические характеристики: Угол - 90°. Внутренний D Ду мм. – 50. Внешний D Ду мм. - 57. Стандарт - ГОСТ 17375-2001. Тип присоединения - Сварка – Сварка. Материал корпуса - ст. 20 оцинкованная. Исполнение – 2. Толщина стенки Т мм.- 5. |
| 19. | 59 | Отвод оцинкованный | Технические характеристики: Угол - 90°. Внутренний D Ду мм. - 80. Внешний D Ду мм.- 89. Стандарт - ГОСТ 17375-2001. Тип присоединения - Сварка – Сварка. Материал корпуса - ст. 20 оцинкованная. Исполнение – 2. Толщина стенки Т мм.- 6. |
| 20. | 60 | Отвод оцинкованный | Технические характеристики: Угол - 90°. Внутренний D Ду мм.- 100 . Внешний D Ду мм.-108. Стандарт - ГОСТ 17375-2001. Тип присоединения - Сварка – Сварка. Материал корпуса - ст. 20 оцинкованная. Исполнение – 2. Толщина стенки Т мм.- 6. |
| 21. | 73 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 50 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 160 мм. Внутренний диаметр – 59 мм. Межцентровое расстояние – 125 мм. Диаметр зеркала – 102 мм. Количество отверстий – 4 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 22 мм. Масса фланца – 2,58 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). Марка материала: _________________. |
| 22. | 74 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 100 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 215 мм. Внутренний диаметр – 110 мм. Межцентровое расстояние – 180 мм. Диаметр зеркала – 158 мм. Количество отверстий – 8 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 26 мм. Масса фланца – 4,73 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). Марка материала: _________________. |
| 23. | 78 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 50 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 160 мм. Внутренний диаметр – 59 мм. Межцентровое расстояние – 125 мм. Диаметр зеркала – 102 мм. Количество отверстий – 4 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 22 мм. Масса фланца – 2,58 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). Марка материала: _____________________. |
| 24. | 74 | Фланец | Фланец стальной плоский приварной Ду 80 по ГОСТ 12820-80. Наружный диаметр – 195 мм. Внутренний диаметр – 91 мм. Межцентровое расстояние – 160 мм. Диаметр зеркала – 133 мм. Количество отверстий – 4 шт. Диаметр отверстий – 18 мм. Толщина зеркала – 24 мм. Масса фланца – 3,71 кг. Условное давление Ру16(1,6 МПа). Марка материала: _______________________. |
| 25. | 49 | Плиты перекрытия плоские | Плиты перекрытия плоские из бетона марки М200 (класс В15) объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3. Технические характеристики В15: Средняя прочность бетона на сжатие - 196 кгс/см2. Гарантированная прочность на сжатие - 15 мПа. Водонепроницаемость - ___________. Морозостойкость - _______________. Подвижность - ____________. Плотность - ___________ кг/м3. Вес 1м3 - ___________ кг. |

И.о. начальника  отдела РИиБ администрации  СГП                                          С.Н. Вершков