Приложение № 2

к документации об аукционе

в электронной форме

|  | И.О. Главы администрации Симского городского поселения _________________ Р.Р. Гафаров «____» _____________ 2017 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог

в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «27» июля 2017 г.;

- конечный срок – «11» августа» 2017 г.

Требования к выполняемым работам: ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 Автомобильные дороги. Устройство асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона. ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории Симского городского поселения.

Ремонт дорог асфальтобетонного покрытия улиц в г.Сим.                                 табл. №1

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см | ул. Октября (от дома № 1 по ул. Октября до спуска автодороги с ул.Октября до ул. Железнодорожная) | 111,28 |
| 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см | Спуск автодороги с ул.Октября до ул. Железнодорожная | 37,28 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см | Спуск автодороги по ул. 40 лет Октября от сада №1 до МУЗ «СГБ» | 17,66 |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см | ул. Железнодорожная от ПАО «Агрегат» до остановочного комплекса по левому берегу р.Сим, в районе магазина №11 | 184,75 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной 8см | ул. Заводская от филиала МКОУ СОШ №1 до дома № 4А ул. Бр.Буяновых | 25 |
| Итого: 375,97 |

Начальник отдела РИиБ администрации СГП                                         С. Н. Вершков